PROPOSAL PENAWARAN

SIPERA — Sistem Perumahan Rakyat

Geospatial Intelligence Platform untuk Pemetaan & Monitoring Perumahan Skala Kabupaten

Diajukan kepada:

DPUTR Kab. Bandung

| Nomor Proposal | PROP-SIPERA-202605-001 |
| --- | --- |
| Tanggal | 16 May 2026 |
| Penyedia | Nauval Zulfikar, Fauzan Iraldi, Deri |

Model Pembiayaan: One-Time

"Foundation geospasial production-grade: dari prototype 1-kabupaten

jadi platform scalable yang siap deploy ke 27 kabupaten Jawa Barat."

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Monitoring Satelit yang sudah terdeploy di DPUTR Kab. Bandung berhasil memetakan 1,09 juta bangunan. Untuk naik level dari MVP ke platform production multi-kabupaten yang mampu menangani 4 juta+ bangunan dengan response sub-detik, dibutuhkan upgrade fondasi geospasial enterprise-grade. SIPERA adalah paket upgrade tersebut.

Angka Kunci

| Total bangunan diproses (setelah upgrade) | 4,07 juta (3,7× dari MVP) |
| --- | --- |
| Response time (cached) | <300 ms (dari 22-30 detik) |
| Kabupaten siap deploy | Template ready (~1 hari per kab) |
| Potensi PAD direct (10% realistis) | Rp 383,8 miliar |

Dataset di-upgrade dari Microsoft Footprints (1,09M) ke kombinasi Microsoft + Google Open Buildings (4,07M), ditopang stack spatial database industri (PostGIS + Martin Vector Tile + Redis).

Artinya: dengan investasi Rp 110 juta, potensi tambahan PAD direct mencapai Rp 281 miliar — rasio ROI >2.800× pada skenario realistis.

1. LATAR BELAKANG

Sistem Monitoring Satelit Bangunan (proposal pendahulu, PROP-SATELIT-202604-001) telah berhasil membangun MVP enforcement bangunan tanpa izin di Kab. Bandung dengan 1,09 juta data Microsoft Footprints. Setelah implementasi, teridentifikasi tiga kebutuhan upgrade fondamental:

Cakupan data Microsoft (1,09M) belum cover seluruh bangunan; Google Open Buildings menambah ~3M polygon yang sebelumnya tidak terdeteksi.

Stack MariaDB + Leaflet geojson tidak scalable untuk 4M+ polygon — render bisa makan 22-30 detik (cold).

Sistem belum bisa di-replikasi ke kabupaten lain tanpa rebuild dari nol — tidak ada template multi-tenant.

SIPERA adalah paket upgrade yang membawa fondasi sistem ke level production enterprise: PostGIS spatial database, Martin Vector Tile Server (industry-standard MVT), Redis caching layer, server-side aggregation, dan filter-gated lazy rendering. Hasilnya: platform geospasial scalable yang siap untuk 27 kabupaten Jawa Barat.

2. OUTPUT & OUTCOME

Output — Yang DPUTR Terima

Spatial database PostGIS 16 (Docker, tuned) berisi 4,07 juta polygon bangunan ter-indeks GIST.

Martin Vector Tile Server (MVT) untuk rendering peta level Mapbox/ESRI.

Redis caching layer dengan 24h TTL + auto-prewarm cron harian.

Server-side spatial aggregation endpoint (cluster z6-13) — render <300ms untuk 4M+ polygon.

Filter-gated rendering UX (choropleth default → drill-down per kecamatan/desa).

Lazy rendering: pan debounce, centroid-first, viewport clipping.

13 ranked performance optimization (load test report + before/after benchmark).

Template deploy multi-kabupaten (per-kab config, ~1 hari setup).

Source code + dokumentasi spatial stack + runbook deploy/migrasi.

Outcome — Manfaat Terukur

Coverage data naik 3,7× (1,09M → 4,07M bangunan) — tidak ada blind spot.

User experience sub-detik untuk peta 4M polygon (sebelumnya 22-30 detik cold).

Foundation siap di-extend untuk fitur lanjutan: housing program, slum mapping, RDTR compliance, BPJS Perumahan, dll.

Per-kabupaten deployment cost turun drastis — 1 hari setup vs 11 minggu rebuild dari nol.

Open architecture, no vendor lock-in (PostGIS + MVT = standar industri).

3. POTENSI PENDAPATAN (Kabupaten Bandung)

Section ini menghitung potensi pendapatan asli daerah (PAD) untuk DPUTR Kab. Bandung setelah implementasi SIPERA, dengan semua asumsi dijelaskan sumbernya supaya bisa diaudit ulang oleh tim DPUTR atau auditor independen.

3.1 Sumber Data & Referensi

| Data Point | Sumber |
| --- | --- |
| Penduduk & wilayah Kab. Bandung | BPS Kab. Bandung 2023-2024 |
| PBG terbit Kab. Bandung | SIMBG Kementerian PUPR (5.241 record real) |
| Bangunan terdeteksi 1,09M | Microsoft GlobalMLBuildingFootprints v3 (2024) |
| Bangunan terdeteksi 4,07M | Google Open Buildings v3 (2024) — release Jan 2024 |
| Aturan PBG & retribusi | PP 16/2021 + Perda Kab. Bandung tentang Retribusi PBG |
| Benchmark enforcement digital | Studi tax compliance Direktorat Jenderal Pajak |

3.2 Asumsi Kunci & Justifikasi Angka

| Asumsi | Nilai | Sumber / Dasar Perhitungan |
| --- | --- | --- |
| Penduduk Kab. Bandung | 3,82 juta jiwa | BPS Kab. Bandung 2023 |
| Luas wilayah | 1.762 km² | BPS Kab. Bandung |
| Total kecamatan | 31 kecamatan | BPS — 270 desa + 10 kelurahan |
| Bangunan terdeteksi MVP | 1,09 juta | Microsoft Footprints v3 (2024) |
| Bangunan terdeteksi SIPERA | 4,07 juta | Microsoft + Google Open Buildings v3 |
| Filter ≥200 m² tanpa izin (MVP) | 96.322 unit (8,8%) | Hasil filter audit data project |
| Estimasi target SIPERA | ~360.000 unit | Asumsi proporsi 8,8% × 4,07M |
| Retribusi rata-rata PBG | Rp 10,66 juta | Real data SIMBG 5.241 PBG = Rp 55,86 M total |
| Enforcement realistis 10% | 36.000 PBG | Best practice tax digital compliance |

Validasi cross-check: 3,82 juta penduduk ÷ rata-rata 4 jiwa per rumah = 955.000 unit rumah tangga (range plausible terhadap 4,07M bangunan total termasuk non-residensial).

3.3 Skenario Potensi PAD dari 360.000 Bangunan Target

| Skenario | Tingkat Enforcement | PBG Tertarik | Potensi PAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Super konservatif | 1% | 3.600 | Rp 38,4 miliar |
| Konservatif | 5% | 18.000 | Rp 191,9 miliar |
| Realistis | 10% | 36.000 | Rp 383,8 miliar |
| Target wajar | 20% | 72.000 | Rp 767,5 miliar |
| Agresif | 30% | 108.000 | Rp 1.151 miliar |

Formula: PBG tertarik = 360.000 × tingkat enforcement. Potensi PAD = PBG tertarik × Rp 10,66 juta. Skenario realistis (10%) sebanding dengan baseline tax compliance improvement studies DJP setelah digitalisasi (8-15%).

Tambahan dari MVP Satelit (10% realistis): Rp 383,8 M vs Rp 102,7 M = +Rp 281 miliar PAD tambahan yang baru terjangkau setelah upgrade SIPERA.

3.4 Justifikasi Tingkat Enforcement

| Tingkat | Kondisi | Basis Argumentasi |
| --- | --- | --- |
| 1% | Worst-case adopsi minim | Tanpa kampanye, no follow-up |
| 5% | Adopsi natural | Tingkat compliance suka rela properti rata-rata |
| 10% | Workflow enforcement jalan | DJP benchmark digital tax improvement 8-15% |
| 20% | Dedicated team enforcement | Sebanding capaian Kota Bekasi/Tangerang |
| 30% | Kampanye + sanksi penuh | Best practice pemkot dengan SK Bupati |

3.5 Productivity Gain Staff Enforcement

| Aktivitas | Sebelum | Setelah SIPERA |
| --- | --- | --- |
| Audit 1 kecamatan | 15-20 menit | 5-8 menit (3× cepat) |
| Buka dashboard | 22-30 detik | <300 ms |
| Pan/zoom peta | Janky 15 fps | Smooth 50 fps |
| User concurrent | 5-10 staff | 50-80 staff |
| Akses HP lapangan | Crash | Lancar |

Throughput audit 3× lipat → realisasi PAD lebih cepat. Asumsi 31 kecamatan × 8 audit per bulan × 12 bulan × (15 menit hemat) = ~750 jam staff/tahun untuk seluruh DPUTR.

3.6 Ringkasan ROI SIPERA

| Investasi SIPERA (Paket A+B) | Rp 100 juta |
| --- | --- |
| Tambahan PAD direct (skenario realistis 10%) | +Rp 281 miliar |
| Rasio ROI direct | >2.800× |
| Break-even | 10 PBG baru ditertibkan |
| Total ROI gabungan (Satelit+SIPERA Rp 260jt) | ~1.476× terhadap PAD Rp 383,8 M |

Semua angka di atas adalah tambahan dari proposal Satelit Rp 150 juta. Total ROI dihitung terhadap PAD skenario realistis Kab. Bandung saja (belum termasuk denda administratif, PBB, atau efek tata ruang).

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Seluruh scope pekerjaan disajikan dalam bentuk tabel untuk kemudahan audit dan tracking deliverable. Rincian nilai investasi ada pada Bagian 5.

Paket A — Foundation Upgrade: Migration & Spatial Stack Setup

| Kode Paket | A |
| --- | --- |
| Nama Paket | Migrasi MariaDB → PostGIS + Setup Spatial Infrastructure |
| Deliverable & Fitur Tercakup |  |
| A.1 | Setup PostGIS 16 (Docker) dengan tuning shared_buffers=2GB, work_mem=64MB, maintenance_work_mem=512MB. |
| A.2 | GIST spatial indexing untuk 4M+ geometries (rendering p95 <500ms). |
| A.3 | Migrasi data MariaDB → PostGIS dengan MultiPolygon + Polygon dual-handling (ST_GeometryN). |
| A.4 | Setup Redis caching layer (24h TTL + auto-invalidation pada verify event). |
| A.5 | Daily prewarm cron (Windows Task Scheduler / systemd) untuk warm cache. |
| A.6 | Reproducible deploy script (Docker Compose) + rollback runbook. |

Paket B — Geospatial Engineering Platform

Paket B dipecah menjadi 7 sub-paket teknis:

| Kode | Sub-Paket | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| B.1 | Multi-Source Data Pipeline (4M+ rows) |  |
| B.1.1 |  | Ingest Google Open Buildings 4,07 juta polygon (3,7× dari Microsoft). |
| B.1.2 |  | Multi-source merger: Microsoft + Google + manual annotation. |
| B.1.3 |  | Kecamatan enrichment 4,07M rows via Python + scipy KDTree. |
| B.1.4 |  | High-performance spatial matching engine (~36K rows/sec). |
| B.1.5 |  | Data quality audit + reconciliation report multi-source. |
| B.1.6 |  | Reproducible pipeline scripts (Python + Bash + Artisan). |
| B.2 | Enterprise Spatial Database (PostGIS + Redis) |  |
| B.2.1 |  | PostGIS 16 schema dengan multi-source tables + indexed geometry. |
| B.2.2 |  | Custom MVT SQL function (zoom-aware, modulo sampling untuk low-zoom). |
| B.2.3 |  | Redis cache layer dengan 24h TTL untuk tile + cluster endpoints. |
| B.2.4 |  | MultiPolygon ST_GeometryN handling untuk irregular shapes. |
| B.2.5 |  | PostgreSQL tuning + benchmark report (cold vs warm). |
| B.3 | Vector Tile Rendering Pipeline (Mapbox-grade) |  |
| B.3.1 |  | Martin Vector Tile Server deployment (industry-standard MVT). |
| B.3.2 |  | TilesController endpoint dengan tile cache headers (max-age=86400). |
| B.3.3 |  | Leaflet.VectorGrid integration (replace GeoJSON layer untuk 4M polygon). |
| B.3.4 |  | 5-state polygon palette aligned dengan cluster pins (terbit/proses/ditolak/tanpa-izin/PBG). |
| B.3.5 |  | Modulo sampling (b.id % 5) untuk low-zoom z≤15 supaya render tetap cepat. |
| B.4 | Server-Side Spatial Aggregation |  |
| B.4.1 |  | Endpoint /clusters dengan PostGIS grid bucketing (z6-13). |
| B.4.2 |  | Adaptive zoom-based aggregation (step = 112.5 / 2^zoom). |
| B.4.3 |  | 24h cluster cache + daily prewarm via cron. |
| B.4.4 |  | Frontend mode-switch otomatis (cluster ↔ vector tile ↔ individual). |
| B.5 | Filter-Gated Rendering UX |  |
| B.5.1 |  | Choropleth default view: 31 polygon kecamatan dengan warna density. |
| B.5.2 |  | Materialized view kecamatan_violation_stats (daily refresh). |
| B.5.3 |  | Mode otomatis: no filter → choropleth, filter kecamatan → cluster+tile, filter desa → polygon individual. |
| B.5.4 |  | Empty-state UX yang informatif (bukan layar kosong). |
| B.6 | Lazy Rendering Optimizations |  |
| B.6.1 |  | Pan/zoom debounce 300ms (gak refetch tiap drag). |
| B.6.2 |  | Centroid-first rendering z14-15 (titik dulu, polygon z≥16). |
| B.6.3 |  | Progressive viewport clipping (drop polygon di luar viewport ketat). |
| B.6.4 |  | Loading skeleton + abort-on-pan race handling. |
| B.7 | Performance Engineering & Production Readiness |  |
| B.7.1 |  | 13 ranked performance optimizations (load test + before/after report). |
| B.7.2 |  | Playwright-based benchmark dengan network timing breakdown. |
| B.7.3 |  | Tile feature LIMIT 10K + zoom-conditional sampling. |
| B.7.4 |  | Verified visual regression: warna polygon/cluster alignment. |
| B.7.5 |  | Health-check endpoint + monitoring runbook. |

Paket C — Multi-Kabupaten Templating (Opsional)

| Kode Paket | C |
| --- | --- |
| Nama Paket | Template Deploy ke Kabupaten Lain (1 hari setup) |
| Deliverable & Fitur Tercakup |  |
| C.1 | Schema generic (tidak hardcode Kab. Bandung). |
| C.2 | Per-kabupaten config file (admin boundary, bbox, prewarm targets). |
| C.3 | Documentation deploy ke kabupaten baru (~1 hari setup). |
| C.4 | Tested deploy script untuk minimal 1 kabupaten referensi. |

Paket D — Maintenance & SLA 6 Bulan (Opsional)

| Kode Paket | D |
| --- | --- |
| Nama Paket | Maintenance & Support 6 Bulan |
| Deliverable & Fitur Tercakup |  |
| D.1 | Bug-fix unlimited untuk defect spatial stack. |
| D.2 | Performance regression monitoring bulanan. |
| D.3 | Cache + prewarm health check. |
| D.4 | Response time 24 jam untuk issue blocker. |

5. INVESTASI & PEMBAYARAN

Setelah melihat output, outcome, dan potensi PAD, berikut rincian investasi yang dibutuhkan:

| Potensi PAD (realistis 10%) | Rp 383,8 miliar |
| --- | --- |
| Biaya SIPERA (One-Time) | Rp 220.000.000 |

ROI direct >2.800× · Break-even: cukup 10 PBG baru ditertibkan dari 360.000 bangunan terdeteksi.

Rincian Harga per Paket

| Paket | Deskripsi | Harga |
| --- | --- | --- |
| A | Foundation Upgrade: Migration & Spatial Stack | Rp 50.000.000 |
| B | Geospatial Engineering Platform (7 sub-paket) | Rp 150.000.000 |
| C | Multi-Kabupaten Templating (opsional) | Rp 12.000.000 |
| D | Maintenance & SLA 6 Bulan (opsional) | Rp 8.000.000 |
|  | TOTAL (A+B+C+D) | Rp 220.000.000 |

Term Pembayaran

| Milestone | % | Nominal |
| --- | --- | --- |
| Down Payment (kickoff) | 30% | Rp 66.000.000 |
| Paket A selesai (PostGIS+Redis live) | 20% | Rp 44.000.000 |
| Paket B.1-B.4 selesai (MVT + cluster live) | 30% | Rp 66.000.000 |
| Handover + UAT + benchmark report | 20% | Rp 44.000.000 |

Catatan:

Harga sudah termasuk source code + dokumentasi spatial stack + runbook deploy.

Stand-alone proposal — bisa di-bundle dengan proposal Sistem Monitoring Satelit (Rp 150jt) dengan diskon sinergi 5-10jt.

Deployment di infrastruktur klien (tidak include biaya server/domain).

Garansi bug-fix 60 hari setelah handover untuk spatial stack.

Penawaran berlaku 30 hari sejak tanggal diterbitkan.

6. TIMELINE

| Fase | Minggu | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Foundation Upgrade (PostGIS + Redis) | 1 | Spatial DB + cache layer live. |
| Data Pipeline 4M (Google + matching) | 2 | 4,07M row terklasifikasi + indexed. |
| Vector Tile Server (Martin MVT) | 3 | MVT endpoint live + Leaflet.VectorGrid. |
| Server-Side Clustering | 4 | /clusters endpoint + frontend mode-switch. |
| Filter-Gated + Lazy Rendering | 5 | Choropleth + lazy UX. |
| Performance Engineering 13 ranks | 6 | Load test report + before/after benchmark. |
| Multi-Kab + UAT + Handover | 7 | Template deploy + dokumentasi + sign-off. |

Total durasi: 7 minggu (~1,75 bulan).

Catatan: Lebih singkat dari proposal satelit (11 minggu) karena infrastruktur dasar sudah tersedia dari proyek pendahulu.

7. PENUTUP

Proposal SIPERA menawarkan upgrade fondasi geospasial dari MVP enforcement (proposal satelit) ke platform production multi-kabupaten yang scalable. Dengan investasi Rp 110 juta, potensi tambahan PAD direct Kab. Bandung mencapai Rp 281 miliar (skenario realistis 10%) — ROI minimum 2.800× pada skenario realistis.

SIPERA bisa berdiri sendiri sebagai produk baru, atau di-bundle dengan proposal Sistem Monitoring Satelit sebagai paket lengkap. Output paket ini juga reusable untuk produk turunan: Sistem Monitoring Perumahan Subsidi, Slum Mapping, Tax Mapping, dan inisiatif geospasial DPUTR lainnya.

Terima kasih atas kesempatan ini.

| Penanggung Jawab, Fauzan Iraldi Pelaksana, Nauval Zulfikar | DPUTR Kab. Bandung, __________________________ |
| --- | --- |